- Приложение № 6

- к муниципальной программе

- Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической         эффективности Белохолуницкого района» на 2025 – 2030 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел жилищно-коммунального хозяйства) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | администрация Белохолуницкого муниципального района; Управление образования Белохолуницкого района; управление культуры Белохолуницкого района; администрации поселений |
| Цель подпрограммы | эффективное использование энергоресурсов |
| Задачи подпрограммы | энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего); удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего); удельный расход тепловой энергии в здании гаража администрации Белохолуницкого муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход электрической энергии в здании гаража администрации Белохолуницкого муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше; доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на холодную воду в общем числе многоквартирных домов; доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на тепловую энергию в общем числе многоквартирных домов; доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на электрическую энергию в общем числе многоквартирных домов; доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета на холодную воду в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях); доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета на электрическую энергию в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях); доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых тепловой энергии муниципальными учреждениями; доля потребляемых муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых электрической энергии муниципальными учреждениями; доля потребляемых муниципальными учреждениями воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых воды муниципальными учреждениями; удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения; удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения; удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения; удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения; объем потребления тепловой энергии муниципальным учреждением; объем потребления электрической энергии муниципальным учреждением; доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии; доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2030 годы. Выделение на этапы не предусматривается |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы – 487,60 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 82,60 тыс. рублей; 2026 год – 82,60 тыс. рублей; 2027 год – 80,60 тыс. рублей; 2028 год – 80,60 тыс. рублей; 2029 год – 80,60 тыс. рублей; 2030 год – 80,60 тыс. рублей. из них: внебюджетные средства – 487,60 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | сохранение до 100% доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; сокращение до 49,8 кВтч/чел удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); сокращение до 0,152 Гкал/кв.м удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); сокращение до 0,541 куб. метров/чел. удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); сокращение до 0,176 Гкал/кв.м) удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); сокращение до 20,8 куб. метров на 1 проживающего удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего); сокращение до 999,7 кВтч на 1 проживающего удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего); сокращение до 0,155 Гкал/кв. м удельного расхода тепловой энергии в здании гаража администрации Белохолуницкого муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); сокращение до 4,86 кВтч/кв. м удельного расхода электрической энергии в здании гаража администрации Белохолуницкого муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); увеличение до 98% доли многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на холодную воду в общем числе многоквартирных домов; увеличение до 100% доли многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на тепловую энергию в общем числе многоквартирных домов; сохранение до 100% доли многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета на электрическую энергию в общем числе многоквартирных домов; увеличение до 100% доли жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета на холодную воду в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях); сохранение до 100% доли жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета на электрическую энергию в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях); увеличение до 54% доли потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых тепловой энергии муниципальными учреждениями; сохранение до 100% доли потребляемых муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых электрической энергии муниципальными учреждениями; сохранение до 100% доли доля потребляемых муниципальными учреждениями воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых воды муниципальными учреждениями; сокращение до 0,201 Гкал/м2 удельного расхода тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения; сокращение до 17,8 кВт·ч/м2 удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения; сокращение до 0,184 Гкал/м2 удельного расхода тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения; сокращение до 19,54 кВт·ч/м2 удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения; сокращение до 9925 Гкал объема потребления тепловой энергии муниципальным учреждением; сокращение до 854200 кВт·ч объема потребления электрической энергии муниципальным учреждением; сохранение до 0% доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии; сокращение до 15% доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; увеличение до 100% доли энергоэффективных источников света в системах уличного освещения |

- 1.	Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основной проблемой топливно-энергетического комплекса                          Белохолуницкого района является дефицит собственных энергоресурсов. Энергетические ресурсы формируются в основном за счет поступлений из других регионов Российской Федерации и в очень незначительной степени за счет местных видов топлива (торфа, дров, щепы, опила). Зависимость от цен и условий поставки внешних поставщиков снижает энергетическую                      эффективность и безопасность региона.

Низкая эффективность использования дорогостоящих энергетических ресурсов в области во многом обусловлена несовершенством системы       управления энергосбережением, а также недоработанностью или отсутствием финансово-экономических механизмов, недостаточным и некомплексным их применением. Данная ситуация не стимулирует производителей и                           потребителей энергоресурсов в полной мере снижать затраты на                             энергоносители.

Одной из основных причин напряженного состояния                               топливно-энергетического комплекса Белохолуницкого района является                низкая энергетическая эффективность отраслей экономики. Расход                      первичных энергетических ресурсов в расчете на единицу валового                       регионального продукта значительно превышает показатель стран с развитой экономикой, которые активно проводят государственную                                       энергосберегающую политику, осуществляют финансовую поддержку                энергосбережения и законодательное регулирование энергоэффективности в сфере энергопотребления.

Одной из основных угроз социально-экономическому развитию района становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей                  экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов,                 опережающих темпы экономического развития.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов ежегодно приводит к следующим негативным последствиям:

росту затрат предприятий, расположенных на территории                           муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и                      коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на                            муниципальное управление;

опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в                 расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению                эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и, как следствие, недостаток налоговых поступлений в бюджет.

В бюджетной сфере повсеместно проводятся различные мало- и                   среднезатратные мероприятия по энергосбережению (заменяются лампы                накаливания на энергосберегающие, заменяются оконные блоки и                         утепляются на зиму существующие, устанавливаются приборы учёта                      потребляемых топливно-энергетических ресурсов). Проводимые                             мероприятия, касающиеся энергосбережения, выполняются лишь по личной инициативе отдельных руководителей и служащих, без какой либо                           системной работы и оценки экономической целесообразности. Практически всеми бюджетными учреждениями не ведётся учёт фактически                                   потребляемых топливно-энергетических ресурсов в натуральном и                        стоимостном виде.

Оборудование, на котором сегодня работают предприятия                            жилищно-коммунального хозяйства морально и физически устарело.                    Значительный износ основных фондов систем тепло-, водоснабжения и                 водоотведения является причиной низкой ресурсной эффективности                    оборудования. Как следствие, существуют значительные перерасходы                 топлива и электроэнергии.

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в                             муниципальном образовании за последние годы показывает, что произошло существенное изменение структуры тепловых и энергетических нагрузок. Значительная часть потребляемого тепла используется неэффективно по                независящим от населения причинам.

Располагаемый потенциал энергосбережения в муниципальном                     образовании, как по тепловой, так и по электрической энергии составляет не менее 25-30 %.

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту бюджетных учреждений и основных фондов организаций коммунального комплекса                 значительно ограничено дефицитным бюджетом Белохолуницкого района.

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать факт, что потенциал повышения энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы, в жилом комплексе, а также на предприятиях коммунального хозяйства                               Белохолуницкого района, достаточно высок. Решение обозначенных выше проблем, приводящих на сегодняшний день к низкому уровню                           энергоэффективности во всех сферах потребления и перераспределения                 топливно-энергетических ресурсов, планируется путем реализации                         комплекса мероприятий.

- 2.	Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи,    целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере                                              топливно-энергетического комплекса отражены Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020  N 1523-р "Об Энергетической                    стратегии России на период до 2035 года", Федеральном законе                             от  23.11.2009  N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении                                энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные                       законодательные акты Российской Федерации".

Подпрограмма соответствует приоритетам, установленным в                         Стратегии, и направлена на повышение энергоэффективности и                           энергосбережение, в том числе топливно-энергетического комплекса, что снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики, и позволит:

обеспечить энергетическую безопасность путем повышения                         надежности энергоснабжения;

повысить конкурентоспособность отраслей экономики;

сократить нагрузку на бюджетные ресурсы;

улучшить экологическую обстановку;

увеличить комфортность проживания населения.

Основной целью подпрограммы является:

эффективное использование энергоресурсов.

Данная цель достигается за счет решения следующей задачи                        подпрограммы:

энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Для решения указанной задачи, необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в                         разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по                повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории                                 муниципального образования и прежде всего в органах местного                            самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, а также на объектах коммунальной инфраструктуры,                        являющихся собственностью района. Повышение энергетической                          эффективности в жилых домах, на частных предприятиях и других объектах использующих топливно-энергетические ресурсы будет стимулироваться различными способами, начиная от организации грантов и конкурсов среди населения (жилых домов) на лучшие проекты в сфере энергосбережения до компенсации части процентов по кредитам, взятым на внедрение                           энергоэффективного оборудования частными предпринимателями и                       крупными предприятиями.

Ожидаемый результат от реализации задач выражается в достижении определенных значений целевых показателей.

Источниками получения информации о значениях показателей                         эффективности являются:

отчетная информация структурных подразделений и отраслевых                   органов администрации Белохолуницкого района.

статистическая отчетность.

Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы          являются следующие расчетные показатели:

Значение показателя "Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборами учета, в общем              объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования" определяется по формуле:

ДЭЭ=VЭЭПУ/VЭЭ*100%, где:

ДЭЭ - доля объема электрической энергии, расчеты за которую                  осуществляются с использованием приборами учета, в общем объеме                 электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории                       муниципального образования (%);
VЭЭПУ - объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (тыс. кВтч);
VЭЭ - полезный отпуск электроэнергии на территории муниципального                   образования (тыс.кВтч).

Значение показателя "Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)" определяется по формуле:

УДЭЭ= РЭЭ/SБ, где:

УДЭЭ - удельный расход электрической энергии на снабжение органов                   местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч/чел.);

РЭЭ - годовой расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч), данные                             представляются органам и местного самоуправления и муниципальными учреждениями;

SБ - общая количество работников в органах местного самоуправления и     муниципальных учреждений (чел.), данные представляются органами                   местного самоуправления и муниципальными учреждениями.

Значение показателя «Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» определяется по формуле:

УДТЭ= РТЭ/SБ, где:

УДТЭ - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч/кв. метр);

РТЭ - годовой расход тепловой энергии на снабжение органов местного                самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч), данные                            представляются органам и местного самоуправления и муниципальными            учреждениями;

SБ - общая площадь помещений, занимаемых органов местного                            самоуправления и муниципальных учреждений (кв. метров), данные                   представляются органам и местного самоуправления и муниципальными              учреждениями.

Значение показателя «Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)» определяется по формуле:

УДХВ= РХВ/SБ, где:

УДХВ - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного                самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч/чел.);

РХВ - годовой расход холодной воды на снабжение органов местного                  самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч), данные                            представляются органам и местного самоуправления и муниципальными           учреждениями;
SБ - общее количество работников  в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений (чел.), данные     представляются органами и местного самоуправления и муниципальными учреждениями.

Значение показателя «Удельный расход тепловой энергии в                        многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»                         определяется по формуле:

УДТЭ= РТЭ/SБ, где:

УДТЭ - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах  (кВтч/кв.метр);
РТЭ - годовой расход тепловой энергии в многоквартирных домах (кВтч);

SБ - общая площадь в многоквартирных домах (кв. метров).

Значение показателя «Удельный расход холодной воды в                              многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего)» определяется по формуле:

УДХВ= РХВ/SБ, где:

УДХВ - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (кВтч на 1 проживающего);
РХВ - годовой расход холодной воды в многоквартирных домах (кВтч);
SБ - общее количество проживающих в многоквартирных домах.

Значение показателя «Удельный расход электрической энергии в              многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего)» определяется по формуле:

УДЭЭ= РЭЭ/SБ, где:

УДЭЭ - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВтч на 1 проживающего);
РЭЭ - годовой расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВтч);

SБ - общее количество проживающих  в многоквартирных домах.

Сведения о целевых показателях эффективности представлены в     приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы - 2025-2030 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение                        энергетической эффективности Белохолуницкого муниципального района Кировской области» на 2025 – 2030 годы осуществляются следующие                    мероприятия:

- мероприятие "Совершенствование энергетического менеджмента",            которое направлено на:

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,

- освещение в средствах массовой информации, проведение                           конференций, выставок, семинаров, конкурсов, и иных мероприятий по                  пропаганде энергосбережения, распространение социальной рекламы в сфере энергосбережения,

- информирование потребителей об энергетической эффективности                 бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении             которых установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов,                      связанных с процессами использования энергетических ресурсов,

- распространение информации о потенциале энергосбережения                      относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности,

- информирование об установленных правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов,                     собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях,

- информирование руководителей муниципальных учреждений о                      необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и                           повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности                  заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения,

- создание и обеспечение функционирования муниципальной системы мониторинга энергосбережения, включая сбор данных для государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения                  энергетической эффективности,

- содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации,

- мероприятие "Сокращение бюджетных расходов на потребление                   энергетических ресурсов", в рамках которого осуществляются:

- проведение энергетических обследований в бюджетных учреждениях;

- реализация бюджетными учреждениями программ по                                     энергосбережению по итогам проведенных энергетических обследований.

- мероприятие «Повышение эффективности использования                         энергетических ресурсов при производстве, передаче энергетических                      ресурсов», в рамках которого осуществляются:

- проведение промывки систем отопления.

- 4.	Основные меры правового регулирования в сфере                           реализации подпрограммы

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых                актов Белохолуницкого муниципального района осуществляется в случае принятия нормативных правовых актов на федеральном, областном и                   муниципальном уровнях, затрагивающих сферу реализации подпрограммы.

- 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 487,60 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 82,60 тыс. рублей;

2026 год – 82,60 тыс. рублей;

2027 год – 80,60 тыс. рублей;

2028 год – 80,60 тыс. рублей;

2029 год – 80,60 тыс. рублей;

2030 год – 80,60 тыс. рублей.

из них:

внебюджетные средства – 487,60 тыс. рублей

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в             приложении № 2 к подпрограмме.

- 6.	Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Одним из факторов риска является недостаточное финансирование              мероприятий подпрограммы, в том числе за счет средств местного бюджета. Недофинансирование может привести к неисполнению требований                     законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической              эффективности и, соответственно, привлечению как должностных, так и юридических лиц к административной ответственности.

В целях снижения указанных рисков необходимо определять                       приоритетные направления финансирования, а также привлекать средства областного бюджета и внебюджетные средства.

_______