Приложение № 2

Приложение № 3

к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 прогноз | 2025 прогноз | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | 2030 прогноз | ИТОГО |
|  | Программа | "Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе" | администрация Белохолуницкого муниципального района | 6244,80 | 5831,71 | 9904,39 | 10016,57 | 10456,133 | 10589,40 | 8192,20 | 4789,10 | 4789,10 | 4789,10 | 4789,10 | 80391,603 |
| 1 | Мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | администрация Белохолуницкого муниципального района | 3244,02 | 3565,48 | 1608,93 | 2359,32 | 784,60 | 4610,79 | 4892,20 | 4489,10 | 4489,10 | 4489,10 | 4489,10 | 39021,74 |
| 1.1 | Мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 214,015 км | администрация Белохолуницкого муниципального района | 963,73 | 1112,52 | 1165,13 | 1252,07 | 262,39043 | 285,848 | 271,56 | 1347,00 | 1347,00 | 1347,00 | 1347,00 | 10701,24843 |
| 1.1.1 | Мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 214,015 км (местный 5%) | администрация Белохолуницкого муниципального района | 963,73 | 1112,52 | 1165,13 | 1252,07 | 262,39043 | 285,848 | 271,56 | 1347,00 | 1347,00 | 1347,00 | 1347,00 | 10701,24843 |
| 1.2 | Мероприятие | Дополнительные объемы на содержание автомобильной дороги Белая Холуница-Омутнинск-Климковка | администрация Белохолуницкого муниципального района | 104,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,7776 | 4324,942 | 4620,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9465,97 |
| 1.3 | Мероприятие | Дополнительные объемы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белохолуницком районе в 2020 году | администрация Белохолуницкого муниципального района | 1259,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1259,88 |
| 1.4 | Мероприятие | Дополнительные объемы на содержание автомобильной дороги Белая Холуница-Кирс-Дубровка | администрация Белохолуницкого муниципального района | 292,88 | 0,00 | 246,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,11 |
| 1.4.1 | Мероприятие | Дополнительные объемы на содержание автомобильной дороги Белая Холуница-Кирс-Дубровка (по соглашению) | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 149,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,47 |
| 1.4.2 | Мероприятие | Дополнительные объемы на содержание автомобильной дороги Белая Холуница-Кирс-Дубровка (местный) | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 96,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,75 |
| 1.5 | Мероприятие | Содержание автомобильной дороги Киров-Белая Холуница-Гуренки-Пантыл | администрация Белохолуницкого муниципального района | 83,44 | 1102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1185,44 |
| 1.5.1 | Мероприятие | Содержание автомобильной дороги Киров-Белая Холуница-Гуренки-Пантыл (софинансирование) | администрация Белохолуницкого муниципального района | 17,58 | 531,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,31 |
| 1.5.2 | Мероприятие | Содержание автомобильной дороги Киров-Белая Холуница-Гуренки-Пантыл (остаток) | администрация Белохолуницкого муниципального района | 65,86 | 570,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,13 |
| 1.6 | Мероприятие | Содержание автомобильной дороги Киров-Белая Холуница-Гуренки-Пантыл (декабрь) | администрация Белохолуницкого муниципального района | 531,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,73 |
| 1.7 | Мероприятие | Дополнительные объемы на содержание автомобильной дороги | администрация Белохолуницкого муниципального района | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,74 |
| 1.8 | Мероприятие | Содержание автомобильной дороги Киров-Белая Холуница-Кирс-Юдино | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,00 | 1350,96 | 197,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1548,53 |
| 1.9 | Мероприятие | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Корзунята - Сырьяны | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,47 |
| 1.10 | Мероприятие | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Повышево-Прокопье (кусты) | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3142,10 | 3142,10 | 3142,10 | 3142,10 | 12671,28 |
| 1.11 | Мероприятие | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Повышево-Прокопье | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,13 |
| 1.12 | Мероприятие | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Повышево-Прокопье (остаток) | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,45 |
| 1.13 | Мероприятие | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Белая Холуница-Быданово- Вохма | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 749,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 749,32 |
| 1.14 | Мероприятие | Выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильной дороги общего пользования местного значения Белая Холуница-Великое Поле-Корюшкино-Михунда-Крутоложино Белохолуницкого района | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 37,32442 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,32442 |
| 1.15 | Мероприятие | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Белая Холуница-Кирс-Подрезчиха в Белохолуницком райрне Кировской области | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 69,10755 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,10755 |
| 1.15.1 | Мероприятие | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Белая Холуница-Кирс-Подрезчиха в Белохолуницком райрне Кировской области (софинансирование) | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 12,96142 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,96142 |
| 1.15.2 | Мероприятие | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения Белая Холуница-Кирс-Подрезчиха в Белохолуницком райрне Кировской области (местный) | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 56,14613 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,14613 |
| 2 | Мероприятие | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | администрация Белохолуницкого муниципального района | 1300,78 | 0,00 | 525,91 | 0,00 | 0,00 | 2678,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2678,61 |
| 2.1 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги Киров-Белая Холуница-Гуренки-Пантыл | администрация Белохолуницкого муниципального района | 1216,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1216,78 |
| 2.1.1 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги Киров-Белая Холуница-Гуренки-Пантыл (по соглашению) | администрация Белохолуницкого муниципального района | 1105,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1105,90 |
| 2.1.2 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги Киров-Белая Холуница-Гуренки-Пантыл (местный) | администрация Белохолуницкого муниципального района | 110,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,89 |
| 2.2 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги общего порльзования местного значения Корзутята - Сырьяны в Белохолуницком районе (участок км 0+000 - км 11+659) | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2678,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2678,61 |
| 2.3 | Мероприятие | Ремонт автомобильной дороги Корюшкино-Травное | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 525,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,91 |
| 2.4 | Мероприятие | Проведение аварийно - восстановительных работ временного мостового сооружения через р. Вятка | администрация Белохолуницкого муниципального района | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 3 | Мероприятие | Разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, исполнение судебных исков | администрация Белохолуницкого муниципального района | 80,00 | 210,24 | 0,00 | 224,28 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2614,52 |
| 4 | Мероприятие | Субсидии на компенсацию затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров | администрация Белохолуницкого муниципального района | 1600,00 | 2036,00 | 3530,20 | 4349,97 | 5200,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22716,17 |
| 5 | Мероприятие | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.1 | Мероприятие | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | администрация Белохолуницкого муниципального района | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 5.2 | Мероприятие | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | Управление образования Белохолуницкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 6 | Мероприятие | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 2501,00 | 2081,533 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7382,533 |
| 7 | Мероприятие | Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 8 | Мероприятие | Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 19,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,35 |
| 9 | Мероприятие | Поддержка автомобильного транспорта | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 10 | Мероприятие | Обеспечение софинансирования субсидий, поступаемых из других бюджетов (город) | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 11 | Мероприятие | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | администрация Белохолуницкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2070,00 |

_____________