АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2023                                                                                                  № 107-П

г. Белая Холуница

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницкого муниципального района от 28.07.2022 № 358-П

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Техническое задание на разработку Инвестиционной программы на 2022-2027 годы по  приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями                              на территории сельских поселений Белохолуницкого района, утвержденное  постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 28.07.2022 № 358-П «Об утверждении технического задания на разработку Инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями», дополнив его пунктами 7, 8 следующего содержания:

«7. Обществу с ограниченной ответственностью «Союз» (далее – ООО «Союз» и Сельскохозяйственному производственному кооперативу «Быданово» (далее - СПК «Быданово») при разработке Инвестиционной программы учитывать следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| ООО «Союз» |
| 1 | Разработка проектной документации реконструкции системы водоснабжения, предусматривающей устройство станций (оборудования) водоподготоки на водопроводах в населенных пунктах (д. Гуренки, с. Прокопье, с. Троица) | 2024-2026 |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения (замена погружных насосов и установка частотных преобразователей) на скважине № 4185 д. Гуренки | 2023-2025 |
| 3 | Капитальный ремонт систем водоснабжения д. Гуренки | 2025-2027 |
| 4 | Реконструкция системы водоснабжения (включение мероприятий реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов в региональную программу «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области на 2019-2024 годы.» Установка ОСМОС д. Гуренки | 2026-2027 |
| 5 | Строительство Артезианской скважины д. Гуренки | 2026 |
| 6 | Проведение чистки накопительных резервуаров скважины № 4240 с. Иванцево | 2024 |
| 7 | Замена аварийных участков водопроводной сети с. Иванцево | 2024 |
| 8 | Замена аварийных участков водопроводной сети 200м с. Прокопье | 2024-2025 |
| 9 | Реконструкция системы водоснабжения (замена погружных насосов и установка частотных преобразователей) на скважине № 2384 с. Прокопье | 2025-2026 |
| 10 | Строительство Артезианской скважины с. Троица | 2025 |
| 11 | Реконструкция системы водоснабжения (включение мероприятий реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов в региональную программу «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области на 2019-2024 годы.» Установка ОСМОС с. Троица | 2025-2026 |
| 12 | Включение мероприятий реконструкции систем водоснабжения населенных пунктов в региональную программу «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области на 2019-2024 годы» | 2025 |
| СПК «Быданово» |
| 1 | Замена водопроводной сети 500 п.м д. Быданово (ул. Советская 200м, ул. Труда 100м, ул. Школьная 200м | 2023,2026, 2028 |
| 2 | Реконструкция и установление накопительного резервуара на скважине № 6203 | 2025 |
| 3 | Установка частотных преобразователей на скважинах 4181, 3149 | 2023-2026 |
| 4 | Проведение очистки территорий зон санитарной ответственности на скважинах и ремонт ограждений | 2-3 квартал ежегодно |

8. Порядок внесения изменений в Техническое задание

8.1 Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное Техническое задание осуществляется по инициативе администрации Белохолуницкого муниципального района, ООО «Союз» и СПК «Быданово».

8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений)                                  в утвержденное Техническое задание являются:

принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении Технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

8.3. Пересмотр (внесение изменений) Технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

8.4. В случае, если пересмотр Технического задания осуществляется по инициативе ООО «Союз» или СПК «Быданово», заявление                                    о необходимости пересмотра, направляемое главе Белохолуницкого муниципального района, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов».

- Контроль за выполнением постановления возложить                             на заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М.

Глава Белохолуницкого

муниципального района

Кировской области						                 Т.А. Телицина

____________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист - экономист

отдела жилищно – коммунального

хозяйства администрации

Белохолуницкого муниципального

района 					   Н.А. Лыскова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель  главы администрации

Белохолуницкого муниципального

района по жизнеобеспечению					   А.М. Тетенькин

Заведующая правовым отделом

администрации Белохолуницкого

муниципального района 				              Е.Г. Караваева

Разослать:	ООО «Союз», СПК «Быданово»,  отделу ЖКХ.

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской области и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в сети "Интернет" на едином Интернет - портале  https://beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/.

# Правовая экспертиза проведена:

# Лингвистическая экспертиза проведена: