**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ**

**за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения**

**№ 2 от 12 августа 2019 г.**

г. Белая Холуница "17" декабря 2022 г.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением   администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области от 10.08.2020 № 384-П, в составе:

- председателя комиссии: Крылатых Иван Анатольевич

- секретаря комиссии: Подрезова Светлана Сергеевна

- членов комиссии: Шабалина Елена Викторовна, Шитов Игорь Анатольевич

в период с «16» декабря 2022 года по «17» декабря 2022 года были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части (указать нужное):

1) осуществления концессионером в установленные концессионным соглашением сроки реконструкции, капитального и текущего ремонтов объекта концессионного соглашения;

2) использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

3) поддержания концессионером объекта концессионного соглашения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов, за 2022 год.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее: ремонтные работы в котельной № 1 п. Климковка, ул. Ленина д. 1а и на теплотрассе пос. Климковка, работы по замене крыльчатки в котле Энергия, установка рабочего колеса на котле КТУ-750 в котельной № 1 выполнены.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  | И.А. Крылатых |
|  |  |  |
| Секретарь комиссии |  | С.С. Подрезова |
|  |  |  |
| Члены комиссии |  | Е.В. Шабалина |
|  |  | И.А. Шитов |